RINGNET

# SỔ TAY VẬN HÀNH

Hệ thống quản lý dự án nội bộ doanh nghiệp

Giải thích logic, phân quyền và cách sử dụng từng chức năng

Phiên bản tài liệu: 1.0

Cập nhật: 03/08/2026

MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU Tài liệu này mô tả cách RingNet vận hành ở trạng thái hiện tại, bao gồm luồng dữ liệu, quyền của từng vai trò, thao tác hằng ngày, cơ chế cảnh báo và các giới hạn còn tồn tại.

# Mục lục

Mục lục	2

1. Tổng quan kiến trúc và luồng dữ liệu	4

2. Đăng ký, đăng nhập và phiên làm việc	4

Đăng ký tài khoản mới	4

Đăng nhập và đăng xuất	4

3. Mô hình phân quyền	5

4. Thanh điều hướng và thao tác dùng chung	6

5. Tab Tổng quan	6

6. Tab Công việc của tôi	6

7. Quản lý dự án	7

Tạo dự án	7

Nhận biết vấn đề ngay trên thẻ dự án	7

Quy tắc hoàn thành dự án	7

8. Chi tiết dự án	7

9. Tab Nhiệm vụ	8

10. Tạo và chỉnh sửa nhiệm vụ	8

11. Chi tiết nhiệm vụ và cộng tác	8

Checklist và tiến độ	8

Báo cáo tiến độ công việc	8

Bình luận và tệp	9

Phụ thuộc nhiệm vụ	9

12. Trạng thái hạn, quá hạn và gia hạn	9

13. Cảnh báo quá hạn tự động	10

14. Nhóm và thành viên	10

15. Lịch	10

16. Báo cáo	10

17. Thông báo	11

18. Nhật ký hoạt động	11

19. Thùng rác và khôi phục	11

20. Cài đặt tài khoản	12

21. Mã tự động và dữ liệu cơ sở	12

22. Quy trình vận hành mẫu	13

Một vòng đời công việc điển hình	13

23. Những phần còn giới hạn hoặc cần hoàn thiện	14

24. Checklist kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng	14

# 1. Tổng quan kiến trúc và luồng dữ liệu

RingNet là ứng dụng quản lý dự án nội bộ theo mô hình client - server. Giao diện Vue 3 gọi REST API của Laravel bằng Bearer Token. Laravel xử lý xác thực, phân quyền, nghiệp vụ, sau đó lưu dữ liệu vào MySQL và lưu tệp trong vùng storage của máy chủ.

KẾT LUẬN VỀ API Dữ liệu nghiệp vụ là dữ liệu động. Danh sách dự án, nhiệm vụ, người dùng, bình luận, tệp, báo cáo và thông báo đều được lấy từ API; việc tải lại trình duyệt không làm mất dữ liệu đã lưu thành công.

- useProjectWorkspace là lớp trạng thái dùng chung ở frontend, giúp các màn hình đọc và cập nhật cùng một nguồn dữ liệu.

- Thông báo và nhật ký hoạt động được đồng bộ định kỳ khoảng 45 giây; đây là polling, chưa phải cập nhật thời gian thực bằng WebSocket.

- Các thay đổi quan trọng được kiểm tra lại tại backend. Việc ẩn nút trên giao diện chỉ là lớp hỗ trợ trải nghiệm, không thay thế kiểm tra quyền tại API.

# 2. Đăng ký, đăng nhập và phiên làm việc

## Đăng ký tài khoản mới

- Người dùng nhập họ tên, email và mật khẩu theo yêu cầu tối thiểu của hệ thống.

- Tài khoản mới luôn được gán vai trò Nhân viên; người đăng ký không thể tự chọn Quản trị viên hoặc Quản lý dự án.

- Sau lần đăng nhập đầu tiên, người dùng hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Khi hoàn tất, tài khoản đồng thời trở thành một thẻ thành viên trong tab Nhóm.

## Đăng nhập và đăng xuất

- Đăng nhập đúng thông tin sẽ tạo API token và lưu phiên ở trình duyệt.

- Nếu token hết hạn hoặc API trả về 401, frontend xóa phiên và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.

- Đăng xuất thu hồi phiên hiện tại và xóa dữ liệu xác thực cục bộ.

- LƯU Ý AN TOÀN - Mật khẩu được lưu dưới dạng băm trong cơ sở dữ liệu; hệ thống không thể đọc ngược mật khẩu gốc. Tài khoản kiểm thử nên đổi mật khẩu sau khi hoàn thành kiểm tra.

# 3. Mô hình phân quyền

RingNet sử dụng ba vai trò vừa đủ cho công ty nhỏ: Quản trị viên, Quản lý dự án và Nhân viên. Quyền xem được mở rộng trong nội bộ để tăng minh bạch, nhưng quyền sửa được giới hạn theo trách nhiệm.

| Chức năng | Quản trị viên | Quản lý dự án | Nhân viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Xem dự án/nhiệm vụ đang hoạt động | Toàn công ty | Toàn công ty | Toàn công ty |
| Tạo dự án | Có | Có | Không |
| Tạo nhiệm vụ độc lập | Có | Có | Có |
| Tạo nhiệm vụ trong dự án | Có | Khi tham gia/quản lý | Khi là thành viên dự án |
| Chỉnh sửa dự án | Mọi dự án | Dự án do mình tạo hoặc phụ trách | Không |
| Chỉnh sửa đầy đủ nhiệm vụ | Mọi nhiệm vụ | Nhiệm vụ thuộc dự án mình quản lý; nhiệm vụ độc lập do mình tạo | Nhiệm vụ độc lập do mình tạo |
| Đổi trạng thái/checklist | Có | Có khi có trách nhiệm | Có khi là người được giao |
| Báo cáo tiến độ | Khi là người được giao | Khi là người được giao | Khi là người được giao |
| Quản lý người dùng/vai trò/nhóm | Có | Không | Không |
| Xem báo cáo quản trị | Có | Có | Không |
| Gia hạn dự án/nhiệm vụ | Có | Khi quản lý đối tượng | Không |

NGUYÊN TẮC CỐT LÕI Mọi người có thể xem và bình luận để phối hợp; chỉ người có trách nhiệm hoặc quyền quản trị mới được thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

# 4. Thanh điều hướng và thao tác dùng chung

- Logo và menu trái điều hướng đến Công việc của tôi, Tổng quan, Dự án, Nhiệm vụ, Nhóm, Lịch, Báo cáo, Thùng rác và Cài đặt.

- Số đếm cạnh tab Dự án và Nhiệm vụ phản ánh số bản ghi đang hoạt động mà giao diện hiện có thể hiển thị.

- Nút thông báo mở danh sách thông báo; chọn một mục sẽ đánh dấu đã đọc và điều hướng tới đúng dự án hoặc nhiệm vụ nếu liên kết còn hợp lệ.

- Bấm vùng tên/avatar ở góc phải sẽ chuyển tới hồ sơ cá nhân trong Cài đặt.

- Nút đăng xuất kết thúc phiên làm việc.

# 5. Tab Tổng quan

Tổng quan là màn hình chung của công ty, không phải bảng thống kê riêng của tài khoản đang đăng nhập. Quản trị viên, quản lý dự án và nhân viên nhìn thấy cùng bức tranh vận hành, nhưng chỉ thao tác được trong phạm vi quyền.

- Lời chào sử dụng tên của người đang đăng nhập; câu tóm tắt phía dưới dùng số dự án và nhiệm vụ đang hoạt động của toàn công ty.

- Khối Công ty có mục cần chú ý ưu tiên đối tượng quá hạn, đến hạn hôm nay, rủi ro hoặc sắp đến hạn.

- Bảng nhiệm vụ toàn công ty chia ba cột Cần làm, Đang làm và Hoàn thành.

- Mỗi cột hiển thị tối đa chiều cao khoảng ba thẻ; vượt quá sẽ có thanh cuộn dọc riêng.

- Thẻ nhiệm vụ thể hiện trạng thái bằng viền/chấm màu, hạn, mức ưu tiên, tiến độ, dự án liên quan và người phụ trách.

- Kéo thả chỉ được bật khi người dùng có quyền xử lý nhiệm vụ. Backend vẫn xác minh quyền trước khi cập nhật trạng thái.

- Khu Hoạt động gần đây hiển thị các thao tác mới nhất; nút Lịch sử mở trang lưu toàn bộ nhật ký hoạt động.

# 6. Tab Công việc của tôi

Đây là vùng làm việc cá nhân, lọc từ dữ liệu chung theo người dùng hiện tại.

- Nút chuyển đổi Nhiệm vụ/Dự án giúp đổi nhanh giữa hai loại công việc.

- Nhiệm vụ của tôi gồm các nhiệm vụ được giao cho người dùng hiện tại.

- Dự án của tôi gồm dự án người dùng tham gia, tạo hoặc được giao phụ trách.

- Các thẻ thống kê dự án gồm Tất cả, Hoàn thành, Quá hạn và Tạm dừng.

- Khu Quá hạn tập trung những đầu việc cần xử lý thay vì lặp lại danh sách dự án thông thường.

- Khi có mục cá nhân sắp đến hạn hoặc quá hạn, hệ thống có thể mở pop-up nhắc nhở với nút Hủy và Đến công việc của tôi.

# 7. Quản lý dự án

## Tạo dự án

- Quản trị viên hoặc Quản lý dự án mở modal Tạo dự án.

- Nhập thông tin cơ bản, khách hàng, mốc thời gian, người quản lý và thành viên. Giao diện không còn cho chọn màu thủ công.

- Người quản lý dự án được tự động thêm vào danh sách thành viên nếu chưa có.

- Sau khi tạo, những người được thêm nhận thông báo phân công dự án.

## Nhận biết vấn đề ngay trên thẻ dự án

- Trạng thái, tỷ lệ hoàn thành, hạn và số ngày quá hạn được trình bày trực tiếp trên thẻ.

- Màu cảnh báo được suy ra từ sức khỏe, tiến độ và hạn; người dùng không tự chọn màu để tránh làm sai ý nghĩa nghiệp vụ.

- Các dự án tạm dừng, quá hạn, có rủi ro hoặc sắp đến hạn có nhãn và điểm nhấn rõ ràng.

## Quy tắc hoàn thành dự án

- Không thể đánh dấu dự án hoàn thành khi vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- Tiến độ dự án được tổng hợp từ tiến độ các nhiệm vụ thuộc dự án; dự án không có nhiệm vụ sử dụng trạng thái phù hợp thay vì tạo số liệu ảo.

# 8. Chi tiết dự án

Màn hình chi tiết dự án là trung tâm phối hợp của một dự án, gồm thông tin chung, thành viên, tệp, mốc, nhiệm vụ, sức khỏe, cảnh báo và nhật ký.

- Thông tin chung: mã, tên, mô tả, khách hàng, người quản lý, thời gian, trạng thái và tiến độ.

- Sức khỏe dự án: ghi nhận trạng thái ổn định/rủi ro/cần chú ý cùng ghi chú cập nhật.

- Mốc dự án: tạo và theo dõi milestone phục vụ kiểm soát kế hoạch.

- Thành viên: thêm/xóa người tham gia trong phạm vi quyền; mọi thay đổi sinh thông báo và nhật ký.

- Tệp đính kèm: tải lên, tải xuống và quản lý tệp. Mỗi thao tác được ghi lại theo dự án.

- Nhiệm vụ trong dự án: xem dạng danh sách, Kanban hoặc lịch; tạo nhiệm vụ mới ngay trong ngữ cảnh dự án.

- Nhật ký hoạt động: lưu người thao tác, hành động, đối tượng, nội dung thay đổi và thời điểm.

# 9. Tab Nhiệm vụ

- Thanh tìm kiếm và bộ lọc hỗ trợ trạng thái, mức ưu tiên và chế độ xem đã lưu.

- Ba cách xem gồm danh sách, bảng Kanban và lịch.

- Bảng Kanban có viền/chấm trạng thái rõ; màu chọn trạng thái khi rê chuột đồng bộ với màu cột.

- Nhân viên được phép tạo nhiệm vụ. Khi thêm nhiệm vụ vào dự án, nhân viên phải là thành viên dự án và mặc định chỉ giao cho bản thân.

- Người không được giao vẫn có thể mở chi tiết và bình luận, nhưng không thể sửa dữ liệu nhiệm vụ.

# 10. Tạo và chỉnh sửa nhiệm vụ

Nhiệm vụ có thể độc lập hoặc thuộc một dự án. Các trường quan trọng gồm tên, mô tả, người phụ trách, trạng thái, ưu tiên, ngày bắt đầu, hạn, tiến độ, checklist, phụ thuộc và tệp.

- Nhân viên tạo nhiệm vụ trong dự án chỉ khi đang tham gia dự án; người phụ trách bị giới hạn là chính mình.

- Nhiệm vụ độc lập do người tạo quản lý; quản trị viên có quyền quản trị toàn hệ thống.

- Quản lý dự án được sửa đầy đủ nhiệm vụ thuộc dự án mình phụ trách.

- Người được giao có quyền cập nhật trạng thái, checklist và báo cáo tiến độ, nhưng không được tự ý thay đổi các thuộc tính quản trị ngoài phạm vi.

- Xóa nhiệm vụ là xóa mềm: nhiệm vụ biến mất khỏi màn hình hoạt động và chuyển vào Thùng rác.

# 11. Chi tiết nhiệm vụ và cộng tác

## Checklist và tiến độ

- Mỗi mục con được lưu ở backend; tải lại trang vẫn còn.

- Tiến độ có thể được tính từ tỷ lệ mục checklist hoàn thành. Nếu không có checklist, hệ thống dùng tiến độ nghiệp vụ của nhiệm vụ.

## Báo cáo tiến độ công việc

- Chỉ người đang được giao nhiệm vụ mới được ghi báo cáo tiến độ/worklog.

- Bản ghi gồm nội dung, thời gian hoặc mức độ thực hiện và thời điểm; dữ liệu được lưu qua API nên vẫn tồn tại sau khi tải lại.

## Bình luận và tệp

- Người dùng nội bộ có quyền xem nhiệm vụ có thể bình luận, kể cả khi không phải người được giao.

- Bình luận hiển thị avatar lấy từ hồ sơ người dùng để đồng nhất với thẻ thành viên và góc tài khoản.

- Tệp đính kèm được tải lên storage; tải xuống được ghi nhận trong nhật ký khi có ngữ cảnh dự án.

## Phụ thuộc nhiệm vụ

- Không cho phụ thuộc chính nó, không tạo vòng lặp và không liên kết chéo dự án khi quy tắc không cho phép.

# 12. Trạng thái hạn, quá hạn và gia hạn

| Mức | Điều kiện | Ý nghĩa xử lý |
| --- | --- | --- |
| Sắp đến hạn | Còn 7 ngày hoặc ít hơn | Đưa vào vùng theo dõi và nhắc người phụ trách |
| Đến hạn hôm nay | Ngày hạn là hôm nay | Ưu tiên cao trên Tổng quan/Công việc của tôi |
| Quá hạn 1 ngày | Chưa hoàn thành và trễ 1 ngày | Cảnh báo cấp 1; yêu cầu xử lý ngay |
| Quá hạn 3 ngày | Chưa hoàn thành và trễ 3 ngày | Cảnh báo cấp 2; quản lý cần theo dõi |
| Quá hạn 7 ngày | Chưa hoàn thành và trễ 7 ngày trở lên | Cảnh báo cấp 3; cần kế hoạch khắc phục |

- Số ngày quá hạn được tính từ hạn đến ngày hiện tại và chỉ áp dụng cho đối tượng chưa hoàn thành.

- Khi đã quá hạn, lý do chậm và kế hoạch khắc phục là dữ liệu quản trị quan trọng cần được cập nhật.

- Chỉ Quản trị viên hoặc Quản lý dự án có quyền trên đối tượng mới được gia hạn.

- Mỗi lần gia hạn lưu hạn cũ, hạn mới, lý do, người thực hiện và thời điểm để hình thành lịch sử gia hạn.

- Báo cáo hoàn thành trễ hạn vẫn giữ dấu vết đối tượng đã hoàn thành sau hạn, thay vì xóa trạng thái trễ trong quá khứ.

# 13. Cảnh báo quá hạn tự động

Tác vụ lịch chạy hằng ngày khoảng 08:00 để quét dự án và nhiệm vụ đang hoạt động. Hệ thống tạo cảnh báo theo mốc 1, 3 và 7 ngày; cơ chế chống trùng giúp không tạo cùng một cảnh báo nhiều lần trong cùng mốc.

- Người nhận gồm người được giao nhiệm vụ, người phụ trách dự án và các vai trò quản trị liên quan theo ngữ cảnh.

- Cảnh báo hiển thị ở chuông thông báo, Tổng quan và Công việc của tôi tùy loại.

- Khi đối tượng hoàn thành, nó không tiếp tục phát sinh cảnh báo quá hạn mới.

# 14. Nhóm và thành viên

Mỗi thẻ thành viên đại diện trực tiếp cho một tài khoản trong bảng users. Bảng members tạm trước đây đã được loại bỏ để tránh dữ liệu người dùng và thành viên bị tách rời.

- Quản trị viên quản lý nhóm, người dùng, vai trò và phân nhóm.

- Nhân viên chỉ chỉnh sửa hồ sơ của bản thân trong Cài đặt.

- Khi xem người khác, nhân viên thấy thông tin cơ bản: tên, phòng ban, chức vụ, vai trò và ngày tham gia.

- Thông tin riêng tư như email/điện thoại chỉ hiển thị cho chính chủ hoặc vai trò quản lý được phép.

- Avatar trên thẻ thành viên, bình luận và thanh tài khoản dùng cùng dữ liệu hồ sơ; nếu không có ảnh thì dùng chữ viết tắt nhất quán.

- Trạng thái online hiện là cờ hiển thị, chưa phải hệ thống presence thời gian thực.

# 15. Lịch

- Tập hợp mốc thời gian của dự án và nhiệm vụ thành lịch trực quan.

- Chọn một mục lịch sẽ mở chi tiết tương ứng nếu người dùng có quyền xem.

- Màu và nhãn thể hiện loại đối tượng, trạng thái hạn và mức độ cần chú ý.

# 16. Báo cáo

Báo cáo dành cho Quản trị viên và Quản lý dự án, phục vụ tổng hợp tình hình công ty thay vì thay thế thao tác hằng ngày.

- Thống kê trạng thái dự án/nhiệm vụ, tiến độ, quá hạn và hoàn thành trễ hạn.

- Dữ liệu được tổng hợp từ các bản ghi nghiệp vụ thật; bộ lọc giúp thu hẹp theo dự án, người phụ trách hoặc thời gian.

- Nhân viên sử dụng Công việc của tôi và Tổng quan để tránh giao diện quản trị quá tải.

# 17. Thông báo

Thông báo được tạo khi có sự kiện liên quan trực tiếp đến người dùng, ví dụ được giao nhiệm vụ, được thêm vào dự án, thay đổi trách nhiệm, đến hạn hoặc quá hạn.

- Chuông hiển thị số thông báo chưa đọc.

- Mở danh sách để xem nội dung, thời điểm và đối tượng liên quan.

- Bấm một thông báo sẽ đánh dấu đã đọc và điều hướng tới đúng màn hình chi tiết.

- Nếu đối tượng đã vào thùng rác hoặc liên kết không còn khả dụng, giao diện cần thông báo rõ thay vì điều hướng im lặng.

- Frontend đồng bộ thông báo định kỳ; vì chưa dùng WebSocket nên có thể có độ trễ ngắn trước khi thông báo mới xuất hiện.

# 18. Nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động là dấu vết kiểm toán nghiệp vụ. Nhật ký dự án lọc theo project_id, còn trang Lịch sử hoạt động lưu và hiển thị toàn bộ hoạt động mà người dùng được phép xem.

- Các thao tác được ghi gồm tạo/cập nhật dự án, đổi trạng thái, thêm/xóa thành viên, tải lên/tải xuống tệp, tạo/cập nhật/xóa nhiệm vụ, bình luận và các thao tác tự động.

- Mỗi bản ghi có người thực hiện, động từ hành động, loại đối tượng, tên đối tượng, mô tả chi tiết và thời gian.

- Nội dung được ghép bằng các khoảng cách rõ ràng, tránh dính tên người - hành động - đối tượng.

- Nút Lịch sử trong Hoạt động gần đây dẫn tới trang lưu trữ đầy đủ.

# 19. Thùng rác và khôi phục

Dự án và nhiệm vụ sử dụng xóa mềm. Khi xóa, bản ghi vẫn còn trong cơ sở dữ liệu nhưng bị đánh dấu không hoạt động và biến mất khỏi các màn hình chính.

- Trong 30 ngày kể từ lúc xóa, người có quyền có thể khôi phục.

- Quá 30 ngày, đối tượng tự biến mất khỏi giao diện Thùng rác và không còn được khôi phục bằng giao diện.

- Khôi phục dự án/nhiệm vụ phải kiểm tra quan hệ liên quan để không tạo dữ liệu mồ côi hoặc mở lại đối tượng không hợp lệ.

- GIỚI HẠN HIỆN TẠI - Hệ thống đang ẩn và khóa khôi phục dữ liệu quá 30 ngày, nhưng chưa có tác vụ xóa vĩnh viễn khỏi database. Nếu công ty cần chính sách hủy dữ liệu, nên bổ sung job purge riêng kèm sao lưu và nhật ký.

# 20. Cài đặt tài khoản

- Hồ sơ: người dùng cập nhật thông tin cá nhân, phòng ban, chức vụ, liên hệ và avatar của chính mình.

- Đổi mật khẩu: yêu cầu mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu; backend xác minh trước khi cập nhật.

- Quản trị viên có khu quản lý tài khoản và chọn vai trò bằng danh sách, không nhập chuỗi tự do.

- Tùy chọn thông báo lưu lựa chọn của người dùng. Một số loại thông báo nâng cao còn cần bộ phát sinh sự kiện tương ứng.

# 21. Mã tự động và dữ liệu cơ sở

Các thực thể dùng mã dễ đọc để hiển thị và tra cứu. Khi dữ liệu được làm sạch và bộ đếm được đặt lại, mã có thể sinh lại từ đầu theo tiền tố.

| Tiền tố | Đối tượng | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| US | Người dùng | US0001 |
| PJ | Dự án | PJ0001 |
| TK | Nhiệm vụ | TK0001 |
| GR | Nhóm | GR0001 |
| KH | Khách hàng | KH0001 |
| AC | Nhật ký hoạt động | AC0001 |
| NO | Thông báo | NO0001 |
| AT | Tệp đính kèm | AT0001 |
| TC | Bình luận nhiệm vụ | TC0001 |
| CK | Checklist | CK0001 |
| WL | Báo cáo tiến độ | WL0001 |
| MS | Mốc dự án | MS0001 |
| DE | Phụ thuộc | DE0001 |
| SV | Chế độ xem đã lưu | SV0001 |
| AU | Tự động hóa | AU0001 |

- File migration/seed là nguồn tái tạo cấu trúc và dữ liệu mẫu; mọi thay đổi schema phải được phản ánh trong migration và tài liệu triển khai.

- Không nên đặt lại mã trong hệ thống đang vận hành nếu còn dữ liệu liên kết, vì có thể phá vỡ tính duy nhất và khả năng truy vết.

# 22. Quy trình vận hành mẫu

## Một vòng đời công việc điển hình

- Quản trị viên tạo tài khoản nội bộ hoặc người dùng tự đăng ký với vai trò Nhân viên, sau đó hoàn thiện hồ sơ.

- Quản trị viên phân quyền Quản lý dự án khi cần.

- Quản lý dự án tạo dự án, chọn người phụ trách và thành viên; hệ thống gửi thông báo.

- Thành viên tạo hoặc nhận nhiệm vụ, cập nhật checklist, trạng thái và báo cáo tiến độ.

- Mọi người có thể xem, bình luận và tải tài liệu trong phạm vi nội bộ; quyền sửa vẫn bám theo trách nhiệm.

- Hệ thống nhắc hạn, ghi nhận quá hạn, lịch sử gia hạn và hoàn thành trễ.

- Khi kết thúc, quản lý chỉ hoàn thành dự án sau khi các nhiệm vụ đã hoàn thành.

- Nếu xóa nhầm, người có quyền khôi phục trong 30 ngày từ Thùng rác.

# 23. Những phần còn giới hạn hoặc cần hoàn thiện

| Hạng mục | Trạng thái hiện tại | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm toàn cục | Kết quả nhiệm vụ chưa điều hướng đầy đủ; kết quả thành viên chủ yếu mở tab Nhóm; phím mũi tên/Enter chưa hoàn chỉnh. | Trải nghiệm bàn phím và điều hướng chưa trọn vẹn. |
| Nhập dữ liệu từ tệp | Mới mô phỏng/đính kèm tệp, chưa phân tích nội dung thành dự án hoặc nhiệm vụ. | Không nên xem đây là chức năng import hoàn chỉnh. |
| Kết nối dịch vụ ngoài | Các connector ngoài đang tắt. | Chưa đồng bộ với hệ thống bên thứ ba. |
| Tự động hóa status_handover | Giao diện gửi cấu hình trống. | Quy tắc chưa thể bàn giao trạng thái thực sự. |
| Một số tùy chọn thông báo | Đã lưu sở thích nhưng chưa có đầy đủ bộ phát sinh sự kiện mention/blocked. | Tùy chọn có thể chưa tạo thông báo tương ứng. |
| Trạng thái online | Là cờ hiển thị, chưa đo phiên kết nối thật. | Không dùng để đánh giá chấm công/presence. |
| Cập nhật thời gian thực | Dùng polling khoảng 45 giây. | Có độ trễ ngắn, chưa tức thời. |
| Dọn dữ liệu quá 30 ngày | Ẩn và khóa khôi phục, chưa purge vật lý. | Database vẫn giữ dữ liệu cũ. |
| README/DEPLOYMENT | Một số mô tả cũ về vai trò viewer hoặc API public có thể chưa đồng bộ. | Cần cập nhật trước khi bàn giao chính thức. |

# 24. Checklist kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng

- Cấu hình scheduler chạy hằng ngày và worker cần thiết trên máy chủ.

- Thiết lập APP_URL, database, mail/thông báo và storage link đúng môi trường.

- Đổi mật khẩu tài khoản mẫu; không dùng mật khẩu kiểm thử trong môi trường thật.

- Kiểm thử ba vai trò với ma trận quyền: xem, tạo, sửa, xóa mềm, khôi phục, gia hạn và báo cáo.

- Kiểm thử thông báo điều hướng tới dự án/nhiệm vụ còn hoạt động và trường hợp đối tượng đã vào Thùng rác.

- Sao lưu database và storage; xác định chính sách purge sau 30 ngày nếu có yêu cầu pháp lý/nội bộ.

- Cập nhật README, hướng dẫn triển khai và tài khoản bàn giao theo đúng phiên bản đang chạy.

- TỔNG KẾT - RingNet đã có nền tảng phù hợp cho công ty nhỏ: dữ liệu động, ba vai trò rõ ràng, quyền xem minh bạch, quyền sửa theo trách nhiệm, cảnh báo hạn, nhật ký hoạt động và xóa mềm 30 ngày. Các giới hạn ở mục 23 nên được coi là backlog trước khi tuyên bố hệ thống hoàn thiện ở mức sản xuất.